Утверждаю

Заведующий ГБДОУ

________ /Е.В.Шилова/

«___» _________ 2012 г.

ПЛАН

мероприятий на 2013 год в соответствии с распоряжением

Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2013 № 27-рп

по снижению энергопотребления СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» на 2013 год.

| №-№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Организация работы по сбору и анализу информации об энергопотреблении зданий (помещений). | ежемесячно | экономист по договорной работе |  |
| 2. | Прекращение размещения заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных нужд. | 01.01.2013 | Зам.заведующего по АХР |  |
| 3. | Обеспечение приобретения товаров для нужд учреждения с пониженным уровнем энергопотребления. | Весь период | Зам.заведующего по АХР |  |
| 4. | Проведение разъяснительной работы среди сотрудников учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Весь период | Заведующий ДОУ; Зам.заведующего по АХР |  |
| 5. | Обеспечение поддержания оснащения помещений учреждения приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | Весь период | Заведующий ДОУ |  |
| Технические мероприятия в области экономии электроэнергии |
| 1. | Оптимизация времени использования оргтехники | Весь период | Заведующий ДОУ |  |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 01.07.2013 | Заведующий ДОУ |  |
| 3. | Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые: 18Вт вместо 20; 36Вт вместо 40; 58Вт вместо 65 | 01.01.2013 | Заведующий ДОУ |  |
| 4. | Обеспечение обслуживания систем электроснабжения и оборудования помещений | Весь период | Заведующий ДОУ; Зам.заведующего по АХР |  |
| Технические мероприятия в области экономии тепловой энергии |
| 1. | Замена выслуживших свой срок (вышедших из строя) приборов учета ГВС, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | По мере необходимости | Заведующий ДОУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Повышение термосопротивления ограждающих конструкций помещений (герметизация стыков стеновых панелей, утепление окон, дверей, подвальных помещений, остекление всех оконных проемов, установка стеклопакетов) | 15.10.2013 | Заведующий ДОУ |  |
| 3. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков. | 15.10.2013 | Заведующий ДОУ |  |
| 4. | Обеспечение обслуживания систем отопления, горячего водоснабжения и оборудования помещений | Весь период | Заведующий ДОУ |  |
| Технические мероприятия в области экономии водоснабжения |
| 1. | Замена выслуживших свой срок (вышедших из строя) приборов учета ХВС, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. | По мере необходимости | Заведующий ДОУ; Зам.заведующего по АХР |  |
| 2. | Устранение выявленных в процессе эксплуатации утечек водопроводных сетей, повышение надежности запорной арматуры. Обеспечение обслуживания систем холодного водоснабжения и оборудования помещений | Весь период | Заведующий ДОУ; Зам.заведующего по АХР |  |